锦溪镇人民政府文件

锦政发〔2017〕6号

关于印发《锦溪镇环境

综合整治行动实施方案》的通知

各村、社区、有关单位：

为进一步改善城乡环境面貌，提升人居环境质量，推进“美丽锦溪”建设，现将《锦溪镇环境综合整治行动实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

锦溪镇人民政府

2017年4月6日

（此件公开发布）

锦溪镇环境综合整治行动实施方案

为进一步改善城乡环境面貌，提升人居环境质量，推进“美丽锦溪”建设，根据《市政府办公室关于印发昆山市城市环境综合整治行动实施方案的通知》，结合锦溪镇实际，现就我镇开展环境综合整治行动，提出如下实施方案：

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以建设“美丽锦溪”、打造“旅游古镇”为目标，以整治群众反映强烈的城镇环境薄弱地段脏乱差现象为突破口，加快完善城镇基础配套设施，进一步改善我镇镇容镇貌，努力提升锦溪镇管理规范化、精细化、长效化水平，为我镇更高水平推进率先基本实现现代化营造“干净、整洁、优美、有序”的城镇环境。

二、工作目标

在镇区深入开展城镇环境综合整治行动，有效解决镇区环境薄弱地段的脏乱差问题，逐步提高镇区镇容质量，不断改善城乡环境面貌，进一步健全城镇管理机制，提升人民群众的满意度和幸福感。具体目标是：

1. 基本解决镇区环境薄弱地段“脏乱差”等群众反映强烈的突出问题，确保整治取得阶段性成果，锦溪镇环境卫生和镇容面貌得到明显改观；力争做好2条市容管理示范路标准。

2. 镇区核心区域环境薄弱地段的脏乱差现象基本消除，占道经营、车辆停放和户外广告管理有序规范；完成列入计划的镇区易涝片区改造任务；巩固“昆山市创建国家卫生镇”创建成果，力争做好2条市容管理示范路标准；完善数字化城市管理平台功能，加快构建“大城管”格局，基本建立镇长效管理机制。

三、基本原则

1．以人为本，服务民生。坚持群众路线，将锦溪镇环境综合整治作为保障和改善民生的重要内容，集中力量解决社会关注、群众反响强烈的突出问题。提高城镇环境整治的组织化程度，精心组织、有序实施，切实做到整治体现民意、服务民生。

2．因地制宜，统筹兼顾。区分不同区域和类型的城镇环境问题，科学制定整治规划和年度行动计划，紧扣目标任务，排出时序进度，确定整治重点和措施。坚持因地制宜、分类指导，充分利用我镇自然资源，注重挖掘保护人文历史资源，彰显地方特色，确保整治成效。

3．多措并举，疏堵结合。综合采取“改造、改善、提升、规范”等措施，加强典型示范、正面引导，全面提升整治效果。牢固树立依法整治的理念，坚持疏堵结合、疏导在先，积极开展城镇环境综合整治的风险评估与防范，强化沟通协调，维护社会和谐稳定。

4．科学整治，有序推进。按照昆山市制定的整治标准，实施项目化管理和标准化整治，合理配置人力、财力和物力，先易后难、远近结合，分步实施、扎实推进。坚持点、线、面结合，整体推进镇环境综合整治工作，积极打造城镇管理新标杆，全面改善锦溪镇人居环境。

5．标本兼治，注重长效。加强源头管控，剖析问题根源，注重规划先行、设施配套，落实治本措施，不断完善乡镇功能。坚持整治、建设与管理并重，以整治促建设、以建设促管理、以管理促规范，建立完善长效管理机制，切实巩固整治成果。

6．协作联动，社会参与。坚持政府统一领导，注重上下联动与条块结合，强化部门协作配合，形成工作合力。广泛开展宣传发动，积极引导居民群众参与，赢得社会各界的理解与支持，努力形成“政府主导、部门联动、社会参与”的良好局面。

四、重点整治内容

根据昆山市部署，锦溪镇环境综合整治行动，以“九整治”、“三规范”、“一提升”（简称“931”行动）为主要内容。

（一）实施“九整治”，提高锦溪镇人居环境质量

1．整治镇郊结合部

整治内容：坚持规划引导，科学推进建设与整治。对已纳入近期改造计划的，加快推进；对规划为绿地的，加快绿化建设；对未纳入近期建设计划的，重点开展镇出入口及交通干线沿线环境综合整治，全面清理垃圾渣土、露天粪坑、黑臭沟塘、残墙断壁和乱搭乱建、乱堆乱放、乱拉乱挂、乱涂乱画，整治乱设废品收购、加工维修等经营站点，规范广告设置，增添必要的公厕等基础设施，实施绿化美化，做到干净整治、规范有序。

牵头单位：创建办

责任单位：古保办、绿管所、环卫所、城管中队、上下塘社区、卫星村

2．整治老旧小区

整治内容：针对社区群众反映的突出问题，结合老小区整治，改造老旧管线，增设照明设施，修整破损道路，补建绿化植被，增添必要的消防、防盗、停车、社区管理等设施。加强环卫保洁，及时清运垃圾杂物和建筑装潢垃圾。封闭式小区推行专业化物业服务，开放式小区进一步理顺环卫设施投入、保洁体制问题，落实长效管理机制。

牵头单位：建管所

责任单位：绿管所、房开公司、城管中队、环卫所

3．整治镇区河道环境

整治内容：重点整治镇区黑臭河道。清理河道和河岸垃圾杂物，加强日常保洁，做到垃圾不入河、河岸无暴露垃圾。推进河道清淤疏浚，加快水系沟通和调水引流。完善雨污分流规划，加快建设污水收集管网，纳入整治的河道沿岸污水全收集，消除河道黑臭异味，提高水环境质量。改善河岸环境，重视驳岸生态化建设，建设滨水步道，塑造亲水空间，努力实现河道保洁、河水清澈、河岸美丽。

牵头单位：水利站

责任单位：建管所、安环所、城管中队、交管所

4．整治低洼易淹易涝片区

整治内容：落实城市汛期应急排水防涝措施，确保汛期安全。加大城市排水规划实施力度，着力完善城市排涝体系，提高城市防水防涝能力。

牵头单位：水利站

责任单位：建管所、安环所、污水处理公司、城管中队、

交管所

5．整治建设工地

整治内容：提高文明施工和规范化管理水平，减少施工扰民。所有工地实行封闭围挡施工，采用临时绿化或利用网、膜覆盖裸露土方和易扬尘材料，落实施工防尘降噪措施，减少施工扬尘污染。硬化场内道路，出入口配备高压冲洗设施，设置排水沟、沉淀池，做到施工泥浆、砂浆不进管网。规范场内施工物料堆放，保证场内整洁有序。建立健全渣土运输处置管理机构，规划建设渣土处置场所，实行密闭化运输，实现渣土运输处置和管理规范化。

牵头单位：建管所

责任单位：派出所、交警中队、城管中队、水利站、交管所

6．整治农贸市场

整治内容：改善农贸市场内部环境，加强摊点亮证经营管理，完善消防设施，畅通消防通道。重点整治农贸市场周边环境，落实镇容环卫责任区制度。加强日常保洁，消除垃圾乱堆、污水漫溢等现象，配套完善公厕、垃圾收运等设施。取缔市场周边占道经营、倚门出摊等行为。整治市场周边乱拉篷布、乱搭乱盖等影响市容行为。规范市场周边店招标牌设置，清理占道灯箱。规范机动车、非机动车停放秩序。合理规划建设、改造农贸市场，方便市民生活。

牵头单位：建管所

责任单位：农贸市场、市场监管分局、派出所、交警中队、城管中队、消防中队

7. 整治城中村（无）

8. 整治背街小巷（无）

9. 整治棚户区（无）

（二）推行“三规范”，改善锦溪镇镇容环境面貌

1．规范占道经营

整治内容：按照“主干道严禁、次干道严控、小街巷规范”的要求，重点加强主要道路、背街小巷、窗口地区、校园周边占道经营集中区域和高发时段的整治、巡查与管理。合理设置便民早餐点等经营疏导点，划定经营区域，明确经营时间，控制经营内容，规范经营行为，倡导入室经营。加强摊点保洁管理，确保收摊场清，做到规范有序、不影响车辆和行人通行。

牵头单位：城管中队

责任单位：创建办、市场监管分局、派出所、交警中队

2．规范户外广告设置

整治内容：重点整治未经审批、长期空白闲置、设施陈旧破损、严重影响市容和安全的广告设施，清除沿街及小区楼顶、墙体、桥体、交通护栏、灯杆、树木等部位的非法广告。按照《江苏省城市户外广告和店招标牌设施设置技术规范》和我镇户外广告规划，合理利用镇区空间资源，加强设置管理，做到布局合理、设计精美、美观靓丽、特色彰显。

牵头单位：城管中队

责任单位：建管所、房开公司、宣传办、市场监督所

3．规范车辆停放（无）

（三）强化“一提升”，建立锦溪镇管理长效机制

提升锦溪镇长效管理水平：发挥创建办高位协调、监督考评作用，形成“部门联动、分工协作、责任明确、考核科学”的锦溪镇综合管理机制。推进镇管理向社区、薄弱地段延伸，实现镇管理全覆盖、常态化。结合智慧城市建设，完善数字化城管运行机制，扩容智慧城管，提高锦溪镇管理科学化、标准化水平。加强城管执法队伍规范化建设，全面提升执法队伍素质和依法行政能力。加大镇管理宣传力度，提高人民群众对镇管理工作的参与度和认同度，努力改善城管执法环境。完善锦溪镇管理综合考评体系，推动镇管理水平不断提升。

牵头单位：创建办

责任单位：各数字城管成员单位

五、实施步骤

此次城市环境综合整治行动分三个阶段。

第一阶段：明确任务，制定方案（2017年2月下旬前）。对照整治内容，开展全面排查，明确整治任务，研究制定全镇环境综合整治行动实施方案。编制2017年度行动计划和整治规划，成立镇环境综合整治推进工作领导小组，启动锦溪镇环境综合整治工作。

第二阶段：深入推进，全面整治（2017年2月下旬至2017年底）。按照镇环境综合整治行动实施方案、2017年度行动计划以及整治规划，对照目标任务、工作标准和时序进度，全方位推进整治行动。镇政府就每年度整治工作与有关区镇和部门签订目标责任书，并加强督促指导。

第三阶段：考核评估，表彰先进。镇政府每年年初组织开展上一年度目标任务完成情况考核，评估整治成效，进行公开通报。2018年上半年，镇政府组织对城市环境综合整治工作进行全面考核验收，对工作推进力度大、群众参与度高、人居环境前后对比提升显著和人民群众满意度高的村、社区、部门予以表彰奖励。

六、措施保障

（一）加强组织领导，层层落实责任。切实加强对锦溪镇环境综合整治工作的组织领导和统筹协调，成立锦溪镇环境综合整治工作推进小组，组长由镇政府主要领导担任，副组长由镇政府分管领导担任，成员为镇创建办、党政办、纪委监察、财政所 、绿化路灯所、宣传办、文卫办、环保办、国土分局、派出所、建管所、城管中队、环卫所、水利站、交管所、交警中队等单位负责人。推进小组下设办公室，办公室设在镇综合创建，镇综合创建办公室主任兼任办公室主任。办公室负责整治工作的计划审核、任务下达、组织检查、现场指导、信息发布、资料汇总、情况统计、迎检检查等工作。办公室实施定期例会与阶段性集中办公机制。

（二）制订工作计划，按时完成任务。在镇环境综合整治工作推进小组的统一领导下，工作推进小组办公室牵头组织开展锦溪镇环境综合整治具体工作。有关部门要根据建设现状和工作目标，结合各自职责制订锦溪镇环境综合整治计划。各牵头部门应于2017年2月底，将编制完成的2017年各项整治计划和整治规划报锦溪镇环境综合整治工作推进小组办公室。由锦溪镇环境综合整治工作推进小组办公室汇总编制全年整治规划，上报昆山市城市环境综合整治工作推进小组办公室。各部门要指定专人对每个项目的实施进行全过程跟踪、拍摄，要有实施前和实施后在同一位置、同一参照物的对比照片，建立台帐资料，每个或每类项目要编写整治案件。

（三）完善政策措施，推动工作落实。要创新锦溪镇管理投入机制，将镇环境综合整治项目作为重要内容列入政府年度城建计划，加大财政投入，鼓励引导社会资本积极参与，确保城市环境综合整治行动顺利实施。鼓励实行“工程化管理、项目化运作”，坚持对照标准、结合实际，实施“一区（重点整治区域）一策”，“一村（城中村）一策”。

（四）制定考核标准，严格督查考核。对锦溪镇环境综合整治工作实行目标管理、纳入年度部门考核。镇纪委（监察室）会同锦溪镇环境综合整治推进领导小组办公室共同负责全镇环境综合整治的督查考核。建立镇环境综合整治及镇管理信息平台，实行定期督促检查和情况通报制度，实施月报告、季检查、年考核。各专项整治的牵头单位每月要对本项整治的开展情况进行检查督查。镇政府将每季度召开一次专项工作会议，通报前期工作情况、部署下一阶段工作任务。

（五）深入宣传发动，营造良好氛围。充分发挥广播、电视、报刊、网络等媒体的舆论引导作用，大力宣传开展镇环境综合整治行动的重大意义，尊重社情民意，扩大公众参与，赢得群众支持和理解，努力形成全社会关心、支持和参与城市环境综合整治的良好氛围。通过开展城市环境综合整治活动，引导广大居民养成良好的生活方式和行为习惯，不断增强环境卫生意识和环境保护观念，全面提升文明素质。

|  | 锦溪镇党政办公室 2017年4月6日印发 |  |
| --- | --- | --- |